# Modernisierung Schritt 3 – Architektur, Fehlerbehandlung, Code-Qualität & Tests

Diese Dokumentation beschreibt die im Rahmen von Schritt 3 der Modernisierungs-Roadmap umgesetzten Änderungen. Sie ergänzt die bestehende DEPLOYMENT.md und ändert nichts am Laufzeitverhalten der Anwendung – sämtliche Endpunkte, Antwortformate und Abläufe bleiben abwärtskompatibel.

Wichtig: Alle Änderungen liegen auf dem Feature-Branch feature/step3-modernization. Es erfolgte kein Merge und kein Deployment ohne ausdrückliche Freigabe.

## 1. Architektur-Modernisierung (Trennung von Daten, Logik und UI)

Der bisher monolithische server.ts (~1.072 Zeilen mit Bootstrap, Middleware, allen Routen und Auth-Logik in einer Datei) wurde in klar abgegrenzte Schichten aufgeteilt:

| Datei | Verantwortung |
| --- | --- |
| server.ts | Nur noch Bootstrap: App erzeugen, Datenbank initialisieren, listen(3000), Graceful-Shutdown (SIGTERM/SIGINT) mit storage.flush(). |
| server/app.ts | App-Fabrik createApp({ serveStatic }): Middleware-, Routen- und Fehlerbehandlungs-Verdrahtung – ohne listen(). Dadurch isoliert testbar (z. B. via supertest). |
| server/http/session.ts | Session-/Auth-Schicht: kapselt currentUserId, getActorId, requireApiKey, requireAdminAuth in einer SessionContext-Einheit. |
| server/http/errors.ts | Typisierte Fehlerklassen (siehe Abschnitt 2). |
| server/http/asyncHandler.ts | Wrapper zur zentralen Weiterleitung von Fehlern. |
| server/http/validate.ts | Request-Validierungs-Middleware auf Basis der Zod-Schemata. |
| server/http/errorHandler.ts | Zentrale Fehler-Middleware + 404-Handler für die API. |

Ergebnis: Bootstrap, HTTP-/Auth-Belange und Controller-Logik sind getrennt. Die App ist ohne echten Datenbank-/Vite-Start instanziierbar und testbar.

## 2. Fehlerbehandlung (robuste Validierung & aussagekräftige Meldungen)

- Typisierte Fehlerklassen (server/http/errors.ts): AppError, BadRequestError (400), UnauthorizedError (401), ForbiddenError (403), NotFoundError (404), ConflictError (409), ValidationError (422).

- Zentrale Fehler-Middleware (server/http/errorHandler.ts): fängt alle geworfenen Fehler ab und liefert ein einheitliches, abwärtskompatibles Antwortformat:

- { "error": "<Meldung als Text>", "code": "<FEHLERCODE>", "details": <optional> }

- Das Feld error bleibt bewusst ein String, weil das Frontend (src/context/AppContext.tsx) die Meldung direkt als Text ausliest (data.error || 'Fehler...'). So bleiben bestehende Clients kompatibel.

- Validierungs-Middleware (server/http/validate.ts): validateBody(schema) / validateQuery(schema) prüfen Requests gegen die vorhandenen Zod-Schemata, ersetzen den Body durch die geparsten Daten und werfen bei Fehlern eine ValidationError mit feldgenauen Details.

- 404 für unbekannte API-Routen: apiNotFoundHandler liefert unter /api/* eine strukturierte 404-Antwort statt der SPA-index.html.

Angewendet u. a. auf POST/PUT /api/time-entries, POST /api/working-time, POST /api/forecasts.

## 3. Code-Qualität

- Entfernung von Duplikaten durch Auslagerung der Auth-/Session-Helfer in ein einziges Modul (zuvor als lose Closures im Monolithen).

- Konsistente Benennung und klar dokumentierte Modulgrenzen (deutschsprachige Doc-Kommentare).

- Bootstrap- und Test-Pfad nutzen dieselbe App-Fabrik – kein duplizierter Verdrahtungscode mehr.

## 4. Persistenz

Bereits in Schritt 2 auf PostgreSQL umgestellt (siehe scripts/migrate-json-to-postgres.ts, prisma/schema.prisma, server/prismaStore.ts). In Schritt 3 unverändert.

## 5. Tests (Unit- & Integrationstests für die Kernlogik)

Test-Framework: Vitest (+ @vitest/coverage-v8, supertest).

| Datei | Umfang |
| --- | --- |
| tests/unit/holidays.test.ts | 20 Tests – Feiertagsberechnung, Arbeitstage, Bundesland-Auflösung |
| tests/unit/validationSchemas.test.ts | 24 Tests – Zod-Validierungsschemata |
| tests/unit/storage.test.ts | 8 Tests – Rate-Hierarchie-Auflösung, GoBD-Hashkette |
| tests/integration/api.test.ts | 10 Tests – API via supertest (Health, strukturierte 404/422, Fehler-als-String, Clients-CRUD) |

Gesamt: 62 Tests, alle grün.

### Ausführen

npm test              # einmalig alle Tests
npm run test:watch    # Watch-Modus
npm run test:coverage # mit Coverage-Report

Die Vitest-Konfiguration (vitest.config.ts) enthält ein kleines Plugin (resolveTsFromJs), das die im Servercode verwendeten .js-Importendungen auf die .ts-Quelldateien abbildet.

## Verifikation (lokal ausgeführt)

- npx tsc --noEmit – fehlerfrei

- npm test – 62/62 Tests grün

- npm run build – Frontend- (Vite) und Server-Bundle (esbuild) erfolgreich

## Nächste Schritte (nach Freigabe)

- Review des PRs feature/step3-modernization.

- Merge und Deployment gemäß DEPLOYMENT.md – erst nach ausdrücklicher Freigabe.